แผนพัฒนา 4 ระบบ ภายใน 1 เดือน

GameCardClient · Unity 6 + Photon Fusion (Shared Mode) + Supabase · จัดทำ 9 มิ.ย. 2026

ภาพรวมและ Scope ที่ตกลง

เอกสารนี้สรุปงาน 4 ข้อที่ต้องแก้ก่อนสอบ พร้อมสถานะปัจจุบันของโค้ด (จากการอ่านจริง) วิธีทำ ลำดับงาน และจุดเสี่ยง  ระดับของแต่ละข้อยืนยันกับเจ้าของโปรเจคแล้ว

| ข้อ | สิ่งที่ต้องทำ | ระดับที่เลือก | ความยาก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconnect | ผู้เล่นหลุดกลับเข้าแมตช์เดิม | แบบเกมออนไลน์ทั่วไป — ทวง seat+state รองรับ app ปิด/เปิด | ยากสุด |
| 2. Tutorial | สอนเล่นแบบสัมผัสจริง | Coach-mark ทับเกมจริง (เล่นกับบอท) | กลาง |
| 3. Log → DB | เก็บ log การเล่นลงฐานข้อมูล | analytics เกม + error (schema generic) | กลาง |
| 4. Quiz UI | เพิ่มคำถามผ่าน UI ลง DB | ฟอร์มกรอกทีละข้อในหน้าเว็บ | ง่ายสุด |

ข้อ 4 — Quiz: ฟอร์มกรอกคำถามทีละข้อ   (~2-3 วัน · ง่ายสุด เกือบเสร็จแล้ว)

มีอยู่แล้ว (ไม่ต้องแตะ)

ตาราง quiz_patches + quiz_questions + RLS → supabase/migrations/20260521_quiz_patch_system.sql

RPC get_active_questions() — เกมดึงใช้แล้ว (QuizManager.FetchFromSupabase, บรรทัด 189)

RPC import_quiz_patch() — อัปโหลด JSON ทีเดียว

เว็บ admin ทำงานได้ → Assets/StreamingAssets/Web/quiz_admin.html (login/list/toggle/delete/upload/preview/import)

เกมดึงจาก Supabase เป็นหลัก (Supabase → cache → local JSON)

งานที่ต้องทำ

☐  SQL: เพิ่ม RPC add_quiz_question(...) แบบ SECURITY DEFINER + GRANT ให้ authenticated

เหตุผล: insert ตรงเข้า quiz_questions ติด RLS (เขียนได้แค่ service_role) — ทำ RPC แบบเดียวกับ import_quiz_patch

validate ใน RPC: choices เป็น array ≥ 2, correct_index 0-3, question ไม่ว่าง

☐  เว็บ: เพิ่มแท็บ “เพิ่มคำถามทีละข้อ” ใน quiz_admin.html

ฟอร์ม: เลือก patch ปลายทาง | คำถาม | 4 ช้อยส์ | radio เลือกข้อถูก | หมวด | ระดับ (easy/medium/hard)

ปุ่ม “บันทึก” → sb.rpc('add_quiz_question', {...}) → toast สำเร็จ → เคลียร์ฟอร์ม

☐  (option) แก้ไข/ลบรายข้อ ในหน้าดูคำถามของ patch (RPC update/delete)

☐  Host เว็บบน GitHub Pages (domain *.supabase.co เปิดเป็นหน้าเว็บไม่ได้ บังคับ text/plain)

จุดเสี่ยง

RLS: ถ้าไม่ทำ RPC จะ insert ไม่ได้ — อย่า insert ตรงด้วย anon key

choices ต้องส่งเป็น JSON array จริง ไม่ใช่ string

ข้อ 3 — เก็บ Log การเล่นลง DB   (~2-3 วัน)

หมายเหตุ: “เก็บ log ลง DB” ในโปรเจคจบมักหมายถึง (1) เก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ในเล่มวิจัย — น่าจะใช่ที่สุด (2) ตรวจบั๊กจาก session จริง (3) เป็นหลักฐานตอนสอบ (4) พิสูจน์ว่าระบบ reconnect ทำงาน  → ทำ schema แบบ generic ครอบทุกเหตุผล และควรถามอาจารย์ว่าอยากได้ข้อมูลอะไรไปวิเคราะห์

มีอยู่แล้ว

GameLog.Log — log ทั่วไป ถูก strip ตอน release build (ใช้ debug ใน editor ต่อได้)

Pattern เขียน Supabase ชัดเจน: PlayerDataService.CallAuthedFnAsync + REST insert

SQL: ตาราง game_logs

create table public.game_logs (
  id          bigserial primary key,
  user_id     uuid references auth.users(id),
  room_code   text,
  match_id    text,                       -- session name + เวลาเริ่มแมตช์
  event_type  text not null,              -- 'match_start','turn_taken',...
  payload     jsonb default '{}'::jsonb,  -- ข้อมูลเสริมต่อ event
  client_ts   timestamptz,                -- เวลาฝั่งเครื่อง
  created_at  timestamptz not null default timezone('utc', now())
);
alter table public.game_logs enable row level security;
create policy "insert own logs" on public.game_logs
  for insert to authenticated with check (user_id = auth.uid());
create index idx_game_logs_match on public.game_logs(match_id);
create index idx_game_logs_event on public.game_logs(event_type);

งานที่ต้องทำ

☐  Client: GameLogger (static) — LogEvent(type, payload) → enqueue → flush batch ทุก ~5 วิ/ตอนจบรอบ

แนบ user_id, room_code, match_id อัตโนมัติ; ถ้าออฟไลน์เก็บค้าง flush รอบหน้า (ห้ามค้างเกม)

☐  วาง log point: match_start, turn_taken, card_bought, card_reserved, quiz_answer, player_disconnect, player_reconnect, match_end

☐  (option) error — hook Application.logMessageReceived เก็บ LogError/Exception

ข้อ 2 — Tutorial: Coach-mark ทับเกมจริง   (~3-4 วัน)

มีอยู่แล้ว

TutorialUI.cs = สไลด์โชว์ 3 หน้า (ข้อความ) + TutorialScene + SetupTutorialScene (editor tool)

→ เก็บไว้ใช้เป็น “ทฤษฎีก่อนเล่น” ได้ แต่ไม่ใช่ interactive

งานที่ต้องทำ

☐  first-run: PlayerPrefs flag tutorial_done — ครั้งแรกเข้าโหมด tutorial (เล่นกับบอท) อัตโนมัติ

☐  TutorialController + TutorialStep (targetUI, ข้อความสอน, เงื่อนไขผ่าน)

flow ~6 step: หยิบเหรียญ → ซื้อการ์ด → จองการ์ด (กดค้าง) → อธิบายเหรียญดำ → เจอควิซ 1 รอบ → จบ

☐  Coach-mark overlay: Image โปร่งเจาะรูรอบ target + กล่องข้อความ + ลูกศร, บล็อก input นอก target

☐  ผูกเงื่อนไขผ่านกับ action จริงใน GameController (หยิบ/ซื้อ/จอง/ตอบควิซ)

☐  ปุ่ม “ข้าม Tutorial” + ตั้ง tutorial_done=true เมื่อจบ/ข้าม

จุดเสี่ยง

ทำเป็นโหมด bot ล้วน (offline) จะคุมลำดับ step ได้ง่ายกว่า online มาก — แนะนำ

ข้อ 1 — Reconnect: กลับเข้าแมตช์เดิม   (~2-2.5 สัปดาห์ · งานใหญ่สุด)

มีอยู่แล้ว (~40%)

คนหลุด → seat เป็นบอทเล่นแทน: GameController.Network.cs:133 UpdateDisconnectedPlayerBotStatus

late-joiner ขอ full state: RequestFullState()/STATEREQ → host ส่ง board+economy+turn เฉพาะคนนั้น

ตอน reconnect มี isBot=false + RequestFullState() แล้ว; seat map เสถียร _seatOrder

retry loop ตอน join ห้อง: StartMatchedGameCoroutine (FusionManager.cs:239)

ช่องว่างหลัก

PlayerId เปลี่ยนทุกครั้งที่เข้าห้องใหม่ → _seatOrder ผูก seat กับ PlayerId เก่า (หายไปแล้ว) คนกลับมากลายเป็น seat ใหม่ ไม่ทวง state เดิม (เหรียญ/การ์ด/คะแนน) ที่บอทถืออยู่

A. Identity ข้าม session (ฝั่ง state) — สัปดาห์ 2

☐  เพิ่ม message IDENT|uid (Supabase user id) — ประกาศตอน OnPlayerJoined, broadcast ทั้งห้อง

☐  Authority เก็บ map uid → seat (persistent ตลอดแมตช์, replicate ทุกเครื่อง เผื่อ host migration)

☐  PlayerJoined ใหม่ + รับ IDENT: uid เคยมี seat → “กลับมา” remap _seatOrder[seat]=PlayerId ใหม่, isBot=false, push full state

uid ใหม่ → seat ใหม่ปกติ

B. Orchestration ฝั่ง client — สัปดาห์ 3

☐  ดัก OnShutdown/OnDisconnectedFromServer → ถ้า IsGameInProgress → เริ่ม flow reconnect

☐  overlay “กำลังกลับเข้าเกม...” + StartGame(Shared, roomCode เดิม, allowCreate=false) วน retry

☐  หลัง join → ส่ง IDENT → ขอ full state → ปิด overlay

☐  รองรับ app ปิด/เปิดใหม่: roomCode อยู่ใน PlayerPrefs แล้ว → เสนอ “กลับเข้าเกม” ตอนเปิด

☐  เคส host หลุด: คน PlayerId ต่ำสุดถัดไปรับช่วง (มี AuthorityPlayer) — ทดสอบ uid map ยังอยู่

☐  เคสกลับมาตอนเกมจบแล้ว → เด้งหน้าผล/กลับเมนู

จุดเสี่ยง (เผื่อเวลาไว้เยอะ)

Photon session timeout — หลุดนานเกินห้องอาจถูกปิด (ทดสอบ grace window จริง)

uid map หายตอน host migration = bug ที่เจอบ่อย → ต้อง replicate ทุกเครื่อง

ต้องทดสอบ 2 เครื่องจริง + Android (libnanosockets เคยมีปัญหา)

ตารางราย 4 สัปดาห์

| สัปดาห์ | งาน |
| --- | --- |
| สัปดาห์ 1 | ข้อ 4 (ฟอร์มควิซ + RPC + host เว็บ) · ข้อ 3 (ตาราง game_logs + GameLogger + 5-6 event) · ออกแบบ protocol reconnect |
| สัปดาห์ 2 | Reconnect แกนกลาง: IDENT + uid→seat map + seat reclaim + replicate · ทดสอบ ParrelSync 2 instance |
| สัปดาห์ 3 | Reconnect client: auto re-join, overlay, app-restart, เคส host หลุด · ทดสอบ 2 เครื่องจริง + Android |
| สัปดาห์ 4 | ข้อ 2 (TutorialController + coach-mark + first-run) · integration test ทั้ง 4 · ยืนยัน log ลง DB · แก้บั๊กก่อนสอบ |

ลำดับนี้กันความเสี่ยง: ถ้า reconnect บานปลาย ยังมี 3 ข้อเสร็จไปสอบได้

เช็คก่อนเริ่ม (อาจเป็น blocker)

☐  มีสิทธิ์รัน SQL migration บน Supabase ไหม (จำเป็นสำหรับข้อ 3 และ 4)

☐  บัญชี GitHub Pages พร้อม host เว็บ admin (ข้อ 4 — เปิดบน supabase.co ไม่ได้)

☐  ParrelSync ติดตั้งแล้วไหม (เทส reconnect 2 จอ)

☐  ถามอาจารย์: อยากได้ข้อมูล log อะไรไปวิเคราะห์ (fine-tune ข้อ 3)